衢州职业技术学院

全域数据中心（一期）

（数字校园建设中心）

竞

争

性

磋

商

文

件

衢州职业技术学院

2022年03月

目  录

第一章	磋商公告	3

第二章	磋商须知	6

第三章	采购需求	14

第四章	合同主要条款	29

第五章	应提交的有关材料格式范例	38

第六章	评审办法及评分标准	54

# 磋商公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就全域数据中心（一期）项目拟采用竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2022-016

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域数据中心（一期） | 1 | 批 | 详见竞争性磋商文件第三章 | 160万元 |

- 三、合格供应商的资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

- 四、竞争性磋商文件的领取

有意参与磋商的投标人可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载磋商文件。

- 五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交响应文件截止及磋商时间

1.递交响应文件截止及磋商时间：2022年4月2日14:00时（北京时间）。

- 七、电子(递交)响应文件的传输递交及磋商地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后传输递交的响应文件，将被拒收。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成响应文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

3.投标人在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件（邮寄地址及收件人：浙江省衢州市柯城区江源路18号衢州职业技术学院采购处汪老师收，电话：0570-8068398，邮编：324000），备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、投标人名称并加盖公章。

4.通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但投标人已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

5.磋商地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- 八、磋商费用：投标人在磋商过程中的一切费用自理。

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 十、质疑和投诉

1．投标人认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内，以书面形式向采购人采购科提出质疑。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十一、本磋商文件由衢州职业技术学院数字校园建设中心、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话：0570—8068411

磋商文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411   15068900936

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411  15068900936  6247158@qq.com

同级采购监管部门投诉：衢州市财政局 徐先生 电话：0570-8757615

项目技术联系人：王老师  电话：18157031030。

衢州职业技术学院采购处

2022年3月23日

# 磋商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“采购人”系组织本次磋商的衢州职业技术学院。

2．“供应商”系指向采购人提交响应文件的投标人。

3．“货物”系指本次磋商拟采购的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

若因疫情等不可抗拒的因素，本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的供应商

1．响应竞争性磋商文件要求，有提供服务能力，具备本竞争性磋商文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家投标人参加磋商响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个投标人认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由磋商小组集体决定）。

2．多家代理商或经销商参加磋商响应，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第1条规定确定其中一家为有效投标人。

3．投标人磋商时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在成交后取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在预成交投标人做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该投标人。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部份组成：

1．磋商公告；

2．磋商须知；

3．采购需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评审办法及评分标准。

- （二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在磋商截止时间至少5日前以书面形式要求采购人澄清，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更或澄清公告，公告内容作为竞争性磋商文件的构成部分。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2．竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制

投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

响应文件为电子响应文件。电子响应文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件要求制作、加密并递交。

- （一）响应文件的组成

响应文件由资信部分、技术部分和报价部分组成，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

响应文件内容及封装顺序：

- 1．响应文件外封面（格式一）

- 2．评分索引表

- 3．响应文件目录

- 4．资信部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格声明 | 格式二 | 1-1 |
| 竞争性磋商函 | 格式三 | 1-2 |
| 有效的营业执照副本扫描件 |  | 1-3 |
| 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件 | 格式四 | 1-4 |
| 中小企业声明函 | 格式十 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件（与响应文件一起递交） |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-6 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2019年4月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 1-7 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件，如自主创新、节能环保、质量管理和质量保证体系等。 |  | 1-8 |

- 5．技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 投标人拟投入本项目的服务团队人员表 |  | 2-2 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 投标人拟投入本项目运行测试的设备清单 |  | 2-4 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-5 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-7 |

- 6．报价部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价一览表 | 格式八 | 3-1 |
| 服务清单及报价明细表 | 格式九 | 3-2 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-3 |

- （二）响应文件的语言及计量

1．响应文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1．报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2．报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．响应文件最终报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：磋商时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）磋商响应有效期

▲1．从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求。

- （五）响应文件的签署

1．投标人应按本竞争性磋商文件规定的格式顺序编制、装订响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按本须知的相关要求准备响应文件。

3．投标人提供的响应文件正本内的各种复印件需加盖投标人公章。

4．法定代表人授权委托书、资格声明书、竞争性磋商函、报价一览表、报价明细表等必须按照格式规定必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （六）响应文件的密封和标记

1．响应文件需密封并在包装袋封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

2．包装袋封面应注明：项目名称、项目编号、投标人名称等。

- 四、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须录制好时长为20分钟的常见的视频格式参与投标）。

- （二）响应文件的修改和撤销

1．投标人在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件递交响应文件截止时间之前补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2．投标人修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交响应文件截止期之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

4．递交响应文件截止期后，投标人不得撤回其响应文件。

5．实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。投标人不得随意通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况按照竞争性磋商规则要求投标人对响应文件作出修改或重新制作响应文件，投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，但不得超出响应文件的范围。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 五、无效的响应文件

如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1．响应文件有应盖而未盖公章、应签字而未签字，法定代表人（负责人）代表授权书、投标人资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

2．资信材料不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

3．授权代表与法定代表人授权书中的授权代表身份不符的；

4．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

5．响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6．磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

7．出现影响采购公正的违法违规行为的；

8．报价超出最高限价的；

9．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的；

10．电子投标文件解密失败的；

11.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

12.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 六、磋商、评审和定标

- （一）磋商

1.采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合磋商文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）磋商小组

1．磋商小组由3人组成，按照政府采购法相关规定在磋商前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．磋商期间，若有需要投标人应派代表参加询标，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）磋商、评审程序

1．工作人员宣布磋商截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和磋商会议开始。

2．电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审。

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）。

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审。

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3．磋商会结束。

- （四）定标

评审结束后，经公示一个工作日无异议后，由衢州职业技术学院采购处向成交人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1．投标人签订合同5个工作日内向采购人交纳中标金额2.5%的履约保证金或保函。

2．交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专业户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2．成交人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消成交资格。

3．竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

# 采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效磋商响应文件。标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域数据中心（一期） | 详见技术要求 | 批 | 1 |

- 二、项目要求及技术参数

- （一）项目总体技术要求

1.技术架构

（1）本项目为B/S架构，系统应采用JAVA的微服务分布式技术框架，应实现前后端分离、前端组件化，应采用主流的前端开发框架，系统支持分布式关系数据库系统，需应用实时计算和缓存数据库；采用云计算技术，支持虚拟机和容器部署模式，支持横向扩展。

（2）基础操作系统采用符合信创要求的服务器操作系统。

（3）中间件采用免费开源中间件产品，开发平台使用JAVA进行系统软件开发。

2.易用性

（1）平台必须保证常见浏览器兼容性，要求支持IE8(及以上)、360（兼容及极速两种模式）、火狐、Chrome、Edge和Safari等主流浏览器。

（2）要求数据清洗与整合平台不需要任何编程即可实现复杂的数据清洗与整合操作，支持以拖、拉、拽的方式对业务流程进行绘制，即可完成数据交换任务的定义与设计。设计完成的数据整合任务由系统自动执行，正常状态下整个过程无需人工干预。

3.可靠性

（1）所有相关的数据库、文档及软件安装部署包能提供完备的备份、容灾机制，可使用任意时间点备份进行相关应用的恢复工作。

（2）平台不得设置年限、系统数量、终端数量、用户数量、功能数量等可能制约后续采购人应用的限制。

（3）提供完整的安全及隐私技术手段，包括数据脱敏加密、审核日志留存回溯、数据调用记录回溯、操作日志回溯等。

（4）要求能够支持连续的数据采集、业务管理、数据传输、数据资源目录查询、统计分析等任务。

（5）具有较高并发处理支持能力，以满足在某一时段集中进行数据采集、数据传输、查询、统计分析的需要，并须具备大并发量处理能力。

4.可扩展性

能够为第三方软件提供相关接口并且支持集群部署方式，以确保系统后续业务发展的需要。

- （二）项目性能指标

1.平台并发登录数及用户同时在线数应达到（须提供第三方检测机构出具的含有CNAS标识的软件测试报告复印件）：

（1）★支持用户并发登录数≥3000个，其对应的平均响应时间≤1秒，且成功率≥95%。

（2）★平台支持15000用户同时在线。

2.在业务处理高峰，时，各主机设备的内存利用率应该不大于 70%，CPU平均空闲率不低于30%。

3.平台必须支持连续7×24小时不间断工作。

- （三）功能需求

全域数据中心建设，是智慧校园信息化建设的重要内容，也是数字化改革的底座。通过全校信息资源的“采、治、通、用”，为采购人领导和有关部门校情掌握、信息利用、分析决策提供支持，为数字校园建设的整体发展奠定坚实基础。

- 1.数据集成

（1）数据源管理

平台需支持将多种类型的关系型数据和大数据类的数据添加到系统中，添加数据源连接信息后，可以根据数据源的更新频率，同步元数据信息，元数据管理可根据数据源的连接信息，定时自动解析、获取、并更新元数据信息，保证平台元数据信息的及时有效。数据源添加后，需提供在线查看、检索数据的能力，避免多系统切换造成的麻烦。数据源管理模块需包含数据源集合、数据查看、权限管理等功能。

（2）数据集成管理

通过数据集成管理功能完成面向分散数据的集成汇聚工作，解决采购人数据孤岛的问题。数据集成管理主要涉及交换服务管理、ETL(或API)数据采集管理、离线数据采集管理、部分政务数据（健康码、疫苗接种、核酸检测等）采集管理、部分钉钉应用数据采集管理、大数据采集管理、采集日志管理等功能。

（3）集成监控中心

集成监控中心用于数据采集过程中监控结果以图形化的形式对外展现，方便工作人员全面、直观了解数据集成全过程情况，及时发现数据集成过程中出现的异常。通过有效的数据统计与分析，发现数据交换过程中普遍存在的问题，从而有效的提前防范，保障数据的有效性。

- 2.数据治理

数据治理是全域数据中心的核心。数据治理的作用是综合管理采购人全业务域、全数据域、全时间域的数据资产，快速实现数据资源的标准化定义，实现数据在各组织机构部门之间的共享，帮助采购人提高数据的质量（准确性和完整性），保障数据的安全（保密性、完整性及可用性），推进信息资源的整合共享，实现校园业务的融合协同，从而提升智慧校园的整体信息化水平，充分发挥信息化的作用。

（1）数据标准管理

建立全校统一的数据标准（包括数据分类分级）。通过对全校各种数据的调研梳理，按照教育部行业标准为主体框架，进行数据子集分类和元数据标准定义，引用国家和行业标准代码和采购人现有事实标准，根据采购人实际情况制定自有代码标准、编码规范、命名规范等。设计数据标准的执行规范，保证数据标准切实应用到各个应用开发和数据定义过程中，使各个系统输出的数据符合标准规范的要求。采购人各部门可在线上，完成执行标准的确定，完成数据子类字段级的确权，代码标准行级代码的确权。

（2）数据建模管理

完成对执行标准的确定，并依据采购人数据仓库的建设要求，完成数仓分层管理、数仓建模管理、数仓数据管理等；完成全域数据中心库中关于标准库、主题库、标签库、专题库等的构建；基于不同指标库建设要求，根据基础数据模型，完成指标计算模型的构建管理，实现指标中心管理、指标计算模型管理等计算的管理要求。可基于逻辑模型生成物理模型，支持批量创建数据入湖集成任务管理；能基于主库完成数据追溯、血缘关系分析等。

（3）元数据管理

元数据是描述数据的数据，是高校数据的户口本和地图，是数据治理的核心推动力。元数据管理模块，用于盘点管理采购人数据资产信息，实现数据地图、数据血缘，驱动数据治理过程。基于对采购人结构化数据、非结构化数据，及各业务数据的采集，完成业务元数据、技术元数据、操作元数据的构建及管理；能实现元数据的采集管理、注册管理、运维管理等。

（4）主数据管理

主数据是在元数据背后的数据实体，是真实存储在各层级数据实体空间中的数据内容，在主数据中，根据高职院校行业特征，统一规范校级数据内容（包括标准库、主题层、专题库、指标库等）。

主数据管理为采购人提供来自权威数据源数据的高质量和统一性，实现数据流通的权威性、唯一性、便利性。主数据管理综合考量各个业务应用中的数据，识别其中的重复数据，匹配并合并。提供数据多级转送和缓存、全程跟踪、可靠性校验等功能，并实现数据安全、送达及时、管控方便的数据共享。包括完成主数据、主数据报告、主数据注册、主数据备份、主数据脱敏等管理。

（5）数据质量管理

数据质量管理旨在对数据库中的数据进行质量检测和监控，可以为不同的数据表自定义配置检测规则和检测周期，生成相应的质量检测结果，发现和解决数据问题，保证数据应用无后顾之忧。建立“谁产生、谁维护、谁负责”的数据质量监督评价机制，督促业务部门承担数据质量把关责任，确保源头数据真实、准确、完整、及时。

（6）治理监控中心

监控中心用于数据治理过程监控结果以图形化的形式对外展现，方便工作人员全面、直观了解数据治理全过程情况，及时发现数据治理过程中出现的异常。通过有效的数据统计与分析，发现数据治理过程中普遍存在的问题，从而有效的提前防范，保障数据的安全性。

（7）数据治理实施工作台

提供场景化数据治理的报告管理，实现以一个业务场景及需求为核心的相关数据的数据集成、数据质量、数据完整性等范畴的数据报告自动化生成。提供业务部门数据办事工作站，可接收数据治理、数据调研、数据申请审批等任务消息。

- 3.数据共享与开放

公共数据共享与开放平台能够提供全场景、高安全的数据资源开放与共享能力，围绕数据服务的“发布-申请-审核-开放-监控”流程，使数据资源管理体系化、流程化，减少沟通环节，提高数据服务效率，降低数据使用难度和管理成本。平台将数据按照数据集市的方式进行组织，并封装为数据接口，为采购人各部门提供各类业务、主题相关数据接口，利用并行计算能力帮助应用层完成计算密集型任务，计算模型可供多个应用共享，降低数据利用的技术门槛，为应用开发提供统一、标准的数据支持。

公共数据共享与开放平台可查看数据开放目录的数据总量、开放来源部门数、开放数据子类数、开放代码表数、开放代码项数，对数据子类能支持字段级及多种形成（ETL、API、离线文件等）的数据申请审核管理，对代码表提供多种形式（ETL、API、离线文件等）的数据申请审核管理，针对申请应用的管理员能实现应用成员管理及应用转交管理。

- 4.数据安全

全域数据中心的建设，数据安全是非常重要的一个方面，需要从数据的安全等级管理、完善的数据日志审计、数据备份和异地存储机制、数据审核权限分级、数据加密脱敏、黑白名单及数据访问控制、数据接口监控、接口管控管理、HTTPS证书管理等多层次、多方面综合进行设计，切实保障数据使用安全。

- 5.数据应用

站在采购人最终用户（师生、领导、院系部门等）角度，提供一系列数据服务类应用，具体需求根据现场调研结果细化调整，主要包含：

（1）个人数字档案

核心是为了构建个人信息库，解决面向个人的统一化信息查看、修订、申请、审核等管理，支撑个人“智能一表通”的各类应用；并能采集回溯各类填表数据内容。

教师部分，是通过对于教务、人事、一卡通、科研等业务管理系统的数据治理，将教职工分散在各系统内的数据（包括离线业务数据）通过数据中心进行整合与分析，为教师打造个人全量数据中心，面向教职工个人和院系、校领导双向开放。综合展示和统计分析教师在校的教学、科研、生活等多维信息，描述出教师特征画像，帮助采购人更好地了解教职工，综合达成对于提升采购人教学和科研水平的决策辅助目标，并给教职工快捷查询个人信息的服务提供便捷的统一入口。

学生部分，是通过对于教务、学工、一卡通、图书馆等业务管理系统的数据治理，将学生分散在各系统内的数据（包括离线业务数据）通过数据中心进行整合与分析，为学生打造个人全量数据中心、个性标签、行动轨迹等，面向学生个人和管理老师双向开放。综合展示和统计分析学生在校的学习、生活等多维信息，描述出学生特征画像，帮助采购人更好的了解、管理学生，综合达成对于学生的精细化管理，并提供给学生快捷查询个人信息的服务，为学生加强自我管理提供可靠便利的依赖。并为学生提供一体化画像展示与个人数字化服务（图书推荐、个人简历输出等）。

（2）智能一表通

智能一表通重点解决的是师生重复填表业务问题，通过数据治理，基于采购人实际业务，从实际使用出发，打通业务系统、共享库、填表业务之间的数据，提升数据质量，优化填报流程，实现填报工作的线上化、简洁化，让数据真正的发挥业务价值，减轻师生填报压力，提升采购人业务办理效率，更好地推进各部门信息化应用深度和广度。

借助“一表通”推进各部门信息化应用，提供业务报表的填报和流程审核，实现填报业务完全线上化；创建师生个人数据中心，实现数据与个人见面，并提供纠错与补录，实现个人数据的质量提升；实现数据中心与业务的打通，实现数据自动填充与回收，减少师生报表填报工作，极大方便广大师生。

师生可以通过个人信息门户的“填表中心”或钉钉入口来实现表单的填写，根据采购人具体需求确定需要完成的填报事项具体数量不超过20个；支持PC端和移动端。

（3）智治一块屏（领导驾驶舱）

聚焦采购人办学和“双高”建设综合指标，利用数据筛选、统计、分析、挖掘等手段，建立有效的数据模型和分析模型，建设“校园智治一块屏”，集中展示采购人实时校情，形成集综合指挥、关联分析、趋势预测、研判预警、动态展示、综合应用等功能的领导驾驶舱，形成“采购人智治一张图”系统。

（4）学生成长成才账户（一期）

学生“成长成才”账户旨在通过数字化手段打通采购人教务、学工、团委等部门系统数据，辅以学生日常行为、消费、上网、图书借阅、门禁、视频安防等数据和校外政务相关数据，通过一体化和智能化方式量化学生“五育”表现，实现“五育”的可感知、可量化、可展示、可评估、可应用，提升人才培养质量，探索一条可操作、可计算、可验证的人才培养路径。

成立专家智囊团提供学生成长成才账户咨询服务，并协助采购人完成相关工作。

一期建设内容可根据采购人现有数据情况再做调整。

- 6.其他

（1）移动端功能

通过微信、钉钉等平台向师生用户提供移动端的常用服务。

（2）项目实施要求

★1）在项目实施阶段，要求供应商确保至少同时有4名具有同类项目实施经验的技术人员在采购人现场驻场实施。根据项目实施节点的实际要求，人员可做适当增加。需提供完整的驻场排班表，采购方将依照排班表对驻场人员到场情况进行考勤。驻场期间该技术人员上述工作产生的费用由成交供应商承担，同时采购方也不承担与该技术人员有关的任何工资津贴、薪酬、补助等支出。对缺勤超过1/4的，采购方将扣除履约保证金并有权终止项目。

2）供应商须根据采购要求提供项目技术实施方案。

3）服务期内，本项目如需满足信创政策及上级指令性要求的，供应商需配合做好国产化终端适配工作。

服务期内，如有需要，供应商需配合采购人实现与省教育厅教育魔方的对接工作。

（3）提交的成果和知识产权

1）提交的成果

在软件开发过程中，供应商应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，确保技术资料的一致性和完整性，并分阶段按时提交。

A．需求调研：《项目开发计划》《项目可行性方案》

B．系统开发：《技术实施方案》《数据治理方案》

C．软件测试：《软件系统测试报告》《操作手册》

D．系统验收：《项目总结报告》《用户报告》《培训记录》《合同对照表》

其他文档包括但不仅限于：《校本数据标准》《校本数据中心建设指南》《数据分类分级标准》《学生成长成才账户核算与评价指南》《衢州职业技术学院数据资产盘点报告》《衢州职业技术学院数据资源U/C矩阵》和《衢州职业技术学院数据流向方案》《衢州职业技术学院数据采集方案》《衢州职业技术学院数据交换服务和数据库管理规范》《衢州职业技术学院数据质量提升方案》《衢州职业技术学院数据共享需求》《衢州职业技术学院数据安全方案》《衢州职业技术学院数据大屏需求》《衢州职业技术学院角色与场景管理工作台需求》《衢州职业技术学院教职工个人信息管理驾驶舱需求》《衢州职业技术学院学生个人信息管理驾驶舱需求》《衢州职业技术学院师生数据在线填报需求》等

2）知识产权

在本项目软件开发过程中所产生的成果（包括技术资料和文件）的知识产权采购人独享，共性技术双方共享。

（4）服务要求

本项目对于服务提出的如下基本要求，须在应标响应文件中体现：

1）项目实施和维护期间，项目研发人员应相对固定，并有专人负责；如人员确需变动，需提出书面申请并经用户方确认；

2）维护服务：系统投入运行后设有专人保障系统运行；

3）售后服务：供应商应提供自终验后三年的免费维护服务，在系统正常投入运行时，如涉及到方案的调整，供应商应在一周内提出建议方案，修改费用视修改工作量大小由双方协商解决；

4）培训服务：在项目周期内为采购人系统管理人员提供和使用人技术培训，直至系统管理人员和使用人掌握，具体培训时间和地点由双方协商决定。

（5）项目进度要求

1）合同签订后的1个月内，完成基础平台调试部署和需求调研。

2）合同签订后的3个月内，完成平台对接及开发工作，平台进入试运行。

3）平台上线试运行1个月后进行项目初验，初验1个月后进行项目终验。

（6）验收要求

平台上线试运行1个月(如遇暑假或寒假则顺延)，运行状况良好，由供应商提出初验申请。供应商应在初验一个月之内按初验提出意见完成整改，经整改完善后可再提出终验申请。

注：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

- （四）技术指标

- 1.数据集成

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 架构要求 | 必须为独立集成平台，集中入口，不接受多平台、多集成工具联合使用模式。 |
| 数据源管理 | 支持Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、GaussDB、达梦等关系型数据库和大数据技术体系（Hive、Kafka、ES等）数据集成。 |
| 数据资产盘点 | 调研采购人的各部门，对采购人各业务单位部门的数据现状进行盘点，盘点的内容包括但不仅限于数据种类、数据来源、数据存储方式、数据质量等，并整理各业务系统的只读数据库账号、密码和数据字典。 对盘点后的内容进行评估，形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据资产盘点报告》等文档。 |
| 数据集成管理 | 调研采购人的各部门，调研结束后形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据采集方案》等文档，文档内容包括但不仅限于数据源信息、数据采集设计思路和数据采集内容等。 通过本平台采用数据库对接、API对接、离线数据录入等各种形式及时实现各类数据的自动化采集，新增和更新的数据在采集时需要将采集时间作为字段记录在数据库中，支持实时采集。 供应商应向采购人提供符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据交换服务和数据库管理规范》等文档，文档内容包括但不仅限于：表命名规范、索引命名规范、过程名命名规范、视图名命名规范、任务命名规范、调度命名规范等。在数据采集时，应遵循此类规范文件进行操作。 根据数据应用需求，梳理数据流图。 数据采集任务失败时，数据治理平台应及时将错误的信息通过采购人指定的消息平台通知管理员，并定期形成采集报告。 数据治理平台按权限提供各类数据浏览、查询等功能的页面。 |
| 集成监控中心 | 支持数据集成异常预警，可一键定位错误接口。支持一键修复故障接口，并提供手动修复和自动巡检修复两种方式。支持可定义的集成消息邮件提醒。支持按业务的集成报告动态生成和计次下载。 支持集成代理、任务性能监控，集成次数、成功失败次数，集成耗时TOP排名、失败次数TOP排名。 支持数据集成实时监控，监控数据接口集成概况、任务代理运行情况、集成接口性能及出错情况、接口日志等信息。 |
| 对接要求 | 提供云端数据集成知识库，能够从云端知识库下载高校常用的数据标准、数据集成映射模型、业务数据模型、数据集成规范文档等资源。 本期数据采集的信息系统包括但不仅限于：OA系统（泛微）、AIC智能校园系统（海南翼智慧公司）、网络教学平台（超星泛雅）、毕业综合实践管理系统（杭州文朝科技有限公司）、资产管理系统（山东国子）、采购管理系统（山东国子）、图书管理系统（超星）、财务管理系统和网上报销系统（用友）、一卡通系统（正元）、招生管理系统（校校通软件（杭州）有限公司）、就业管理系统（上海萃思软件有限公司）、迎新系统（海南翼智慧公司）、心理普查系统（北京心海导航教育科技有限公司）、上网认证系统（城市热点）、上网行为管理（深信服）、状态数据采集平台、政务数据共享平台、钉钉平台等。本期项目采集数据时如有对接费用，由供应商负担。 供应商应向采购人提供符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据交换服务和数据库管理规范》等文档，文档内容包括但不仅限于：表命名规范、索引命名规范、过程名命名规范、视图名命名规范等。在数据采集时，应遵循此类规范文件进行操作。 |

- 2.数据治理

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 标准管理 | 依据教育部2012年颁布的《教育管理信息化标准JY/T 1001~1006-2012》、国标、浙江省地方标准、行业标准、采购人各业务系统的标准等标准搭建采购人代码子集和数据子集的框架，调研采购人各部门，根据调研信息和协商结果建立符合采购人实际情况的数据子集。 本期代码标准建设包括但不仅限于采购人管理类代码子集、学生管理类代码子集、教学管理类代码子集、教职工管理类代码子集、科研管理类代码子集等代码子集。 本期数据子集包括但不仅限于采购人基本情况数据子集、办公数据子集、学生数据子集、教职工数据子集、教学管理数据子集、科研管理数据子集、资产管理数据子集、财务管理数据子集、外事管理数据子集、公共管理数据子集等数据子集。 在数据治理平台上发布采购人代码子集和数据子集，实现代码子集和数据子集的版本管理功能，并支持用户浏览和以WORD等文档形式下载。 根据采购人实际情况，建立数据标准的配套管理机制，完成 《校本数据标准》 (明确表的责任部门和字段的责任部门）《校本数据中心建设指南》《数据分类分级标准》等文档的编制。 |
| 元数据管理 | 调研采购人的各部门，对采购人各业务单位部门的数据流向进行规划，消除原先数据责任单位不明确的现象，确定采购人数据出处的权威性，形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据资源U/C矩阵》和《衢州职业技术学院数据流向方案》。 通过数据治理平台及时采集各业务系统的元数据，通过相关的页面确定各类数据的权责。 通过数据治理平台提供元数据监控页面，通过图表及时展示元数据的现状，包括但不仅限于各类数据的流向、数据地图、血缘分析等。 |
| 主数据管理 | 基于执行标准的数据子集、代码子集，对数据模型构建的标准库，实现实体数据管控；主数据是全域数据中最主要和最重要的数据资产，通过对主数据的管理和内容的监控，形成各权威数据源唯一和高质量的主数据库，支撑全校数据服务和数据共享； 主数据监控，支持管控各个时间点数据的完整历史变更过程，能提供各个时间点的全局数据和变更数据，能提供基于时间点的数据恢复及数据备份；可监控数据变化趋势； 主数据查询，支持各类数据基于各类管理权限的多维度高级查询，支持横纵向行级数据权限，支持列表及图表的展现形式；查询时，支持数据代码的自动转换；支持导出excel数据信息； 主数据报告，按数据源统计主数据的来源来部门分布情况；按体积统计主数据的体积分布情况；将主数据体积通过趋势图进行查看；主数据检索热门关键词；主数据异动次数的数据表排名；按部门查看主数据表被部门的使用情况，支持配置主数据表的创建部门和使用部； 快照库、脱敏库管理：可基于主数据完成数据快照库的构建；能基于数据脱敏规则及管理要求，构建数据脱敏库； 主数据注册：管理员基于各类数据源，完成主数据注册/主数据取消注册，并监控数据异动情况及异常情况。 |
| 数据质量管理 | 调研采购人的各部门，调研结束后形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据质量提升方案》等文档，文档内容包括但不仅限于各类数据的取值范围、清洗规则等。 数据治理平台提供数据质量自动化监测功能，平台内置的检测包括但不仅限于：空值检测、重复检测、不在代码表检测、日期格式检测、证件号格式检查、数值范围检测、全角半角检测、长度不合规检测等，并提供可扩展的自定义规则模板管理能力。 本期数据质量服务需要达到的符合采购人需求的成果，包括但不仅限于：单一字段中不存在多种信息、相同对象的名称表达一致、缩写词和惯用语的表达一致、值与字段名含义匹配、同类数据的计量单位统一、同一字段内的数据格式统一等。供应商应按照《衢州职业技术学院数据质量提升方案》等文档及时对各类数据实现自动化清洗。清洗结束后，平台可以自动汇总各类不规范数据的清洗的结果。对不完整的数据，需要列出缺失的内容。对错误的数据，需要列出错误的内容。对重复的数据，需将所有字段都列出来。 数据治理平台提供数据质量监控页面，通过图表及时反映数据清洗情况和数据质量的现状。 协助采购人完成数据质量改进，建立从数据质量问题发现，数据质量问题反馈，数据质量问题处理全流程的规范。针对删除重复数据、缺失数据、错误数据等不同的数据质量问题制定不同的质量问题处理措施。 |
| 监控中心 | 支持平台运行概况的展示，包含但不限于标准建设度、数据集成异常动态、代码差异统计动态、数据质量统计动态、以及数据库联动监控等。 支持集成代理、任务性能监控，集成次数、成功失败次数，集成耗时TOP排名、失败次数TOP排名。 支持数据集成实时监控，监控数据接口集成概况、任务代理运行情况、集成接口性能及出错情况、接口日志等信息。 支持数据血缘分析，提供数据外部关联关系的图形化展现，动态展现数据集成的实际流向及来龙去脉，血缘图需定位字段级血缘信息展示。 提供 “集成运维监控大屏”，“数据资产监控大屏”，“数据治理监控大屏”大屏监控。 支持底层数据库存储消耗、数据资产占数据库存储比例、单表数据存储大小TOP排名等资源监控。 支持数据集成运行监控消息预警，定时以邮件、短信、钉钉等形式，推送集成实况、统计、运行失败接口清单等关键信息。 支持第三方数据集成监管的能力，不限制接管节点数。 支持图行化数据追踪溯源，可进行字段级别的数据流出流入路径，以及数据视图的真实来源解析。 支持数据审计检测，提供数据当量变化以及全域数据使用行为的监测、预警。 支持数据治理监控大厅，提供一体化的数据集成、数据资产、数据治理监控运营中心。 |
| 数据治理实施工作台 | 提供场景化数据治理的报告管理，实现以一个业务场景及需求为核心的相关数据的数据集成、数据质量、数据完整性等范畴的数据报告自动化生成。 支持校级数据安全中心，可根据数据建设整体现状在线扫描相应指标项，进行评估等级得分和问题陈列，并提供安全的“一键式”快速处理解决通道。 提供Web端的SQL查询器，可直连数据中心、各个业务库提供在线的数据SQL查询，并对于常用查询支持“常用收藏”。 SQL查询须具备 SQL 关键词语法智能提词器，查询结果支持饼图、折线图、柱状图、表格等样式展现。 支持数据库中间库的线上管理，可在线创建管理数据库用户。 支持平台监控巡检工具，可一键扫描平台部署、配置、运行状态的异常情况。 提供业务部门数据办事工作站，可接收数据治理、数据调研、数据申请审批等任务消息。 提供业务部门的工作绩效统计，可在任务中心查询待处理、已处理、已逾期任务，并可统计个人任务处理量、处理绩效、个人任务目标等。 支持按UC权责划分的数据、代码查询，提供表信息、数据明细、质量情况、数据血缘、代码差异、反馈留言的能力。 支持按UC权责划分的数据管理，可进行部门级和职务级别的数据行与列的二级权限下发。 支持业务部门在线数据订阅，可自定义订阅周期来接收数据中心的定向数据推送。 数据订阅支持自定义接受数据推送的存储位置，并提供订阅消息查询。 |
| 消息中心 | 提供平台实施、治理过程重要消息推送。 提供平台任务待办消息推送，可包含：调研任务、审批任务、治理工单等。 执行消息已读标识，可批量设置已读。 支持平台级日志跟踪、服务器启停动作、人员访问跟踪统计、平台操作跟踪。 |

- 3.数据共享与开放

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数据源配置 | 通过功能界面，将已有数据库以数据源形式加入数据服务总线，供数据接口使用。 |
| 接口发布 | 数据开放发布的核心是将数据库中的数据以数据集、代码集的形式统一管理、统一发布，自助式、自动化的为采购人信息化建设提供松耦合数据服务。系统支持数据管理员在平台上对接采购人数据中心、业务系统库，将不同类别数据源以API接口（包含但不限WSDL、REST等类型）、文件下载、ETL类型等方式（以下统称接口）对外开放使用。在数据发布管理的过程中提供可视化拖拽组装数据接口的能力，同时也支持管理员采用SQL语句的方式自定义接口的能力。 |
| 业务API接口代理 | 通过功能界面，将即有业务接口录入到数据服务总线，配置该接口的参数和返回字段，快速发布一个数据接口，实现接口统一管理。 |
| 接口调用申请 | 提供友好的的图形化操作界面，避免原有直接在数据库管理界面操作带来的操作复杂、维护困难等问题。支持多种数据供应的方式，包括API接口、ETL类型、文件数据下载等类型，以应对多种数据使用场景，并可进行接口测试。 业务系统要调用某个接口，必须通过申请的方式提交自己的调用申请，申请时需要提交申请材料、绑定IP和调用频率，当通过了审批，才能允许调用。 |
| 接口申请审批 | 接口审核管理为数据管理者和部门审核人员提供包括“API接口申请”、“ETL申请”、“文件数据下载”在内的多种数据申请的在线审批能力，系统可对接治理平台的UC矩阵及一数一源规划，审核流程可按申请接口的字段属性，自动关联业务权威源责任人进行多部门联合审核，大幅降低接口管理工作量，同时也提升了数据安全。 在审核过程中，系统对申请的接口支持在线数据授权，能够提供包括授权账号密码、使用有效期、连接客户端的IP控制、访问次数限制和调用频率限制、字段级别的加密等一系列安全控制措施。 审批通过后，申请者即可进行相应的接口调用。 |
| 接口运行监控 | 对数据开放平台所有制作、发布的接口进行统一的在线运行监控，包括对开发者应用的状态、使用部门、申请接口、调用接口的统计监控。支持接口调用活跃性统计，可提供按不同周期等多维度进行调用趋势、调用状态、调用总数、调用成功总数、调用失败总数、调用异常率等分析统计报表。 平台支持接口按不同日期等多维度进行详细调用日志查询。提供接口运行的监测预警，同时提供开放平台所在服务器的CPU、内存、磁盘空间、网络状态的实时监控。 |
| 个人中心 | 开放平台为应用管理员、数据开发者、数据查询者提供了在线的工作桌面，数据开发者能够管理自己的应用和申请的接口，支持开发者查看自己应用所申请的API调用统计、调用限制预警、有效性跟踪、申请流程进度跟踪、API在线测试、API文档查看、API接口授权密钥查看等功能，同时支持开发者对申请的API进行数据血缘追溯和质量详情查阅，并可在线进行API数据质量的反馈和处理跟踪。 应用管理员支持应用成员管理及管理员转交管理。 应用查询者，可根据权限完成对数据的在线查看，申请流程的跟踪等。 |
| 系统管理中心 | 能够实现多角色、多用户的全局数据权限管理功能，避免数据的高度集权带来的合规性和安全性隐患，让数据权限与部门、对应负责人一致： 应用管理：开发者可自主进行应用的上线与下线，可维护应用基本信息、使用部门等信息 接口管理：管理人员可对应用／接口进行分类、查询和管理。包括名称、状态、供应商、接口数、使用的API列表、调用API情况等 用户管理：管理员可以添加、删除平台用户，给使用者或者开发者申请的服务分配服务的使用权限，也可取消权限。保证服务调用的合法性和数据的安全性。 角色管理：平台可进行分角色管理，将不同应用的访问权限授予角色组。一个用户可以属于不同的角色组。 |
| 操作日志监控 | 接口日志跟踪，记录所有服务提供商对服务的操作，包括操作类型、日志内容、操作人、操作时间等。 |
| 数据报告 | 支持向前端用户展示全校数据交换情况，可清晰查看数据中心平台交换至各业务部门的数据表（API方式、ETL方式）、各部门共享至数据中心平台的表数、数据项（API方式、ETL方式），并且支持下钻查看详情。 |
| 其他 | 为满足采购人的二次开发需求，要求供应商提供二次开发的SDK。 |

- 4.数据安全

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数据安全 | 依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等文件调研采购人各部门，建立数据安全规范，实现数据的安全留痕访问，对数据进行分级分类管理，防止采购人核心数据泄露，明确各类数据的脱敏方式，调研结束后形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据安全方案》等文档。 通过数据治理平台提供多种数据脱敏算法，实现各类数据的脱敏管理。 通过数据治理平台提供数据备份服务，通过校本数据安全体系与服务平台实现各类数据的备份管理和恢复管理。 数据治理平台需提供权限管理服务，实现对各类数据管理的分级权限。 数据治理平台需要提供日志记录和查询服务，自动记录平台运行时产生的系统日志和用户管理数据时产生操作信息。 数据治理平台在部署时需要符合采购人的准入标准。平台产品在验收前通过安全二级及以上的等保要求。 |

- 5.数据应用

（1）智能一表通

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 个人数字档案 | 1.教师个人信息数据呈现内容至少包括： 1）个人基本信息，如职工号、姓名、部门、职称、岗位等； 2）个人工作简历、个人学习经历； 3）个人科研成果，包括项目、论文、成果获奖等； 4）个人教学成果，包括教学任务、教学成果； 5）采购人其他业务系统中可用来展示的个人信息数据。 2.学生个人信息数据呈现内容至少包括： 1）学生基本信息，如学号、姓名、院系班级等； 2）学生课程信息、成绩信息等； 3）个人获助勤贷、处罚等信息； 4）采购人其他业务系统中用来展示的个人信息数据。 3.个人信息数据修改 个人修改个人数字档案中展示的被授权修改权限的数据项信息，同时根据采购人数据权限管理办法，支持数据项审核自动通过、院校审核、职能部门审核几种审核方式。可根据部门维度查看个人信息申请变更的情况统计，可查看申请详情信息。 4.历史变更数据查询 可展示各信息类及各字段已完成纠错补录的历史变更数据情况。 5.个人数字档案数据下载 可下载个人数字档案数据，下载为pdf、excel等文件格式。 6.数据同步与对接 支持个人数字档案能以自定义设置的同步周期，基于数据管理要求，完成与数据标准库数据项增量数据内容的同步与交换。 支持将个人数字档案中的数据内容，与第三方产品平台进行对接，第三方产品平台可获取个人数字档案中的相关数据内容并进行加工及呈现。 |
| 智能一表通 | 调研采购人的各部门，调研结束后形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院师生数据在线填报需求》等文档，文档内容包括但不仅限于各部门对填报服务的表单格式、流程设计、任务分派方式、填报周期、填报范围等。 ★通过智能一表通平台完成师生填报复杂表单或复杂审批流程的设计，设计完毕后可以设置填报任务的范围和频次，师生可以通过钉钉来实现表单的填写，根据采购人具体需求确定需要完成的填报事项具体数量且数量不超过20个。 任务发起人通过智能一表通平台可查看的内容包括但不仅限于自己下发的填报总量情况、未开始、进行中、已结束、已终止的填报数量情况。可钻取查看每个填报任务下每个填报单位的填报进度情况，查看每个填报单位已填报、审核中、未通过、已完成明细情况。 数据填报任务结束后，任务发起人可以通过智能一表通平台将本次填报的所有的内容导出，支持按用户导出和汇总导出这两种形式。同时，平台支持师生在线打印自己填写并审核通过的表单，打印后的表单显示正常且不会破页。 填报表单中的基础信息来源于数据中心，填写任务完成后的所有表单中的结构化数据都要回写到数据中心。 智能一表通平台允许用户自行完成表单和流程的设计，且不限制个数、用户数等。 智能一表通平台提供日志记录和查询服务，自动记录平台运行时产生的系统日志和用户管理表单和流程时产生操作信息。 智能一表通平台在部署时需要符合采购人的准入标准。 |

（2）智治一块屏（领导驾驶舱）

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数据大屏服务 | 调研采购人的各部门，调研结束后形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院数据大屏需求》等文档，文档内容包括但不仅限于各部门对大屏的主题、显示内容、显示方式、页面布局、数据更新要求、操作权限等。 ★通过数据大屏服务平台完成大屏的设计和实现，大屏的主题包括但不仅限于网络、数据等。大屏提供的功能包括但不仅限于包含多种图表和多种数据类型的展示，点击大屏中的图形后可以实现多级下钻功能，大屏可以根据数据变化及时更新，能及时反映采购人各种业务管理活动的状况等，根据采购人具体需求确定需要完成的大屏具体数量且数量不超过15个。 根据大屏显示的需求采集相关的数据。 |
| 角色与场景管理工作台服务 | 调研采购人的各部门，调研结束后形成符合采购人需求的《衢州职业技术学院角色与场景管理工作台需求》等文档，文档内容包括但不仅限于各部门对工作台的操作权限、场景、显示内容、显示方式、页面布局、数据更新要求等。 通过数据大屏服务平台完成采购人要求的角色与场景管理工作台的页面，包括领导全局管理工作台和特定业务管理工作台等，根据采购人具体需求确定需要完成的工作台具体数量且数量不超过30个。 通过数据大屏服务平台完成领导全局管理工作台和特定业务管理工作台的设计和实现，领导全局管理工作台提供的功能包括但不仅限于提供领导管理工作台的页面应包含多种图表和多种数据类型的展示，采用美观舒适的排版布局和配色方案，图表、字体、页面动效等视觉元素显示需流畅，点击图形后可以实现多级下钻功能，所有的图表都可以根据数据变化及时更新，能及时反映部门各种业务管理活动的状况等。 通过数据大屏服务平台根据领导全局管理工作台显示的需求采集相关的数据，包括但不仅限于人、财、物、教、科、文、事等各部门日常运行产生的各类数据，页面的实现效果以采购人的最终需求为准。 根据特定业务管理工作台显示的需求采集相关的数据，包括但不仅限于数改、教学、图书、网络、预约等各部门以及管理人员关心的各类数据，页面的实现效果以采购人的最终需求为准。 |

（3）学生成长成才账户（一期）

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 维度画像 | 以学生“德、智、体、美、劳”+“校外社会实践”的“5+1”6个维度展示学生画像，利用可视化工具展现学生6维度指标化分值，并支持钻取查看得分细节项，辅助教师管理，为学生提供一个综合的个人画像服务化平台。 |
| 综合预警 | 以“服务”为主旨，基于学生维度画像分析阶段性成果，通过对高校生产的海量数据资产价值进行挖掘分析，实现数据指标化管理，进一步发现学生采购人人脉关系、意识形态活动和采购人动向，综合得出6个维度趋势。结合学生各个维度预设分值，对学生行为进行智能预判和预警事件推送提醒，实现分类预警（如：德育预警、智育预警），从而实现对关注人群的思想和行为动态的及时掌握，便于学生安全管理工作人员实现精准培养、精准关爱。 ★提供至少三类数据挖掘场景分析算法描述。 |
| 就业推荐 | 利用数据能力为在校毕业学生提供一个多维度的就业推荐平台： 主动式推荐：参考采购人就业相关政策，让负责就业的教师能够在推荐平台中主动式人为干预推荐企业列表，如：留衢率等，定向推荐。 智能就业推荐：根据学生的专业技能和各个维度的积分数据，以及工作地点、薪资水平等求职意向，系统向学生主动智能地推送符合的岗位。通过采购人海量的历史毕业生去向数据，利用智能推荐算法推荐就业岗位。 智能化爬取：通过一些必要的网络爬虫系统对学生关注企业进行智能化爬取，如获取企业各项指标数据（营收额、正面、负面评价等信息），辅助学生对企业进行有效甄别。 |

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 供应商应提供自项目终验后三年的免费维护服务 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 本项目对于服务提出的如下基本要求： 1.项目实施和维护期间，项目研发人员应相对固定，并有专人负责；如人员确需变动，需提出书面申请并经用户方确认； 2.维护服务：系统投入运行后设有专人保障系统运行； 3.售后服务：在系统正常投入运行时，如涉及到方案的调整，供应商应在一周内提出建议方案。 |
| 验收要求 | 平台上线试运行1个月(如遇暑假或寒假则顺延)，运行状况良好，由供应商提出初验申请。供应商应在初验一个月之内按初验提出意见完成整改，经整改完善后可再提出终验申请。 |
| 培训要求 | 在项目周期内为采购人系统管理人员提供和使用人技术培训，直至系统管理人员和使用人掌握，具体培训时间和地点由双方协商决定。 |
| ▲交货时间 | 1.合同签订后的1个月内，完成基础平台调试部署和需求调研。 2.合同签订后的3个月内，完成平台对接及开发工作，平台进入试运行。 3.平台上线试运行2个月后进行项目验收。 |
| 实施地点 | - 衢州职业技术学院校院内。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额2.5%的履约保证金或保函。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函，甲方在收到乙方出具保函的7个工作日内支付合同金额40%预付款。项目验收合格后支付剩余的60%合同款。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

# 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

- （一）项目总体技术要求

1.技术架构

（1）本项目为B/S架构，系统应采用JAVA的微服务分布式技术框架，应实现前后端分离、前端组件化，应采用主流的前端开发框架，系统支持分布式关系数据库系统，需应用实时计算和缓存数据库；采用云计算技术，支持虚拟机和容器部署模式，支持横向扩展。

（2）基础操作系统采用符合信创要求的服务器操作系统。

（3）中间件采用免费开源中间件产品，开发平台使用JAVA进行系统软件开发。

2.易用性

（1）平台必须保证常见浏览器兼容性，要求支持IE8(及以上)、360（兼容及极速两种模式）、火狐、Chrome、Edge和Safari等主流浏览器。

（2）要求数据清洗与整合平台不需要任何编程即可实现复杂的数据清洗与整合操作，支持以拖、拉、拽的方式对业务流程进行绘制，即可完成数据交换任务的定义与设计。设计完成的数据整合任务由系统自动执行，正常状态下整个过程无需人工干预。

3.可靠性

（1）所有相关的数据库、文档及软件安装部署包能提供完备的备份、容灾机制，可使用任意时间点备份进行相关应用的恢复工作。

（2）平台不得设置年限、系统数量、终端数量、用户数量、功能数量等可能制约后续采购人应用的限制。

（3）提供完整的安全及隐私技术手段，包括数据脱敏加密、审核日志留存回溯、数据调用记录回溯、操作日志回溯等。

（4）要求能够支持连续的数据采集、业务管理、数据传输、数据资源目录查询、统计分析等任务。

（5）具有较高并发处理支持能力，以满足在某一时段集中进行数据采集、数据传输、查询、统计分析的需要，并须具备大并发量处理能力。

4.可扩展性

能够为第三方软件提供相关接口并且支持集群部署方式，以确保系统后续业务发展的需要。

- （二）项目性能指标

1.平台并发登录数及用户同时在线数应达到（须提供第三方检测机构出具的含有CNAS标识的软件测试报告复印件）：

（1）★支持用户并发登录数≥3000个，其对应的平均响应时间≤1秒，且成功率≥95%。

（2）★平台支持15000用户同时在线。

2.在业务处理高峰，时，各主机设备的内存利用率应该不大于 70%，CPU平均空闲率不低于30%。

3.平台必须支持连续7×24小时不间断工作。

- （三）功能需求

全域数据中心建设，是智慧校园信息化建设的重要内容，也是数字化改革的底座。通过全校信息资源的“采、治、通、用”，为采购人领导和有关部门校情掌握、信息利用、分析决策提供支持，为数字校园建设的整体发展奠定坚实基础。

- 1.数据集成

（1）数据源管理

平台需支持将多种类型的关系型数据和大数据类的数据添加到系统中，添加数据源连接信息后，可以根据数据源的更新频率，同步元数据信息，元数据管理可根据数据源的连接信息，定时自动解析、获取、并更新元数据信息，保证平台元数据信息的及时有效。数据源添加后，需提供在线查看、检索数据的能力，避免多系统切换造成的麻烦。数据源管理模块需包含数据源集合、数据查看、权限管理等功能。

（2）数据集成管理

通过数据集成管理功能完成面向分散数据的集成汇聚工作，解决采购人数据孤岛的问题。数据集成管理主要涉及交换服务管理、ETL(或API)数据采集管理、离线数据采集管理、部分政务数据（健康码、疫苗接种、核酸检测等）采集管理、部分钉钉应用数据采集管理、大数据采集管理、采集日志管理等功能。

（3）集成监控中心

集成监控中心用于数据采集过程中监控结果以图形化的形式对外展现，方便工作人员全面、直观了解数据集成全过程情况，及时发现数据集成过程中出现的异常。通过有效的数据统计与分析，发现数据交换过程中普遍存在的问题，从而有效的提前防范，保障数据的有效性。

- 2.数据治理

数据治理是全域数据中心的核心。数据治理的作用是综合管理采购人全业务域、全数据域、全时间域的数据资产，快速实现数据资源的标准化定义，实现数据在各组织机构部门之间的共享，帮助采购人提高数据的质量（准确性和完整性），保障数据的安全（保密性、完整性及可用性），推进信息资源的整合共享，实现校园业务的融合协同，从而提升智慧校园的整体信息化水平，充分发挥信息化的作用。

（1）数据标准管理

建立全校统一的数据标准（包括数据分类分级）。通过对全校各种数据的调研梳理，按照教育部行业标准为主体框架，进行数据子集分类和元数据标准定义，引用国家和行业标准代码和采购人现有事实标准，根据采购人实际情况制定自有代码标准、编码规范、命名规范等。设计数据标准的执行规范，保证数据标准切实应用到各个应用开发和数据定义过程中，使各个系统输出的数据符合标准规范的要求。采购人各部门可在线上，完成执行标准的确定，完成数据子类字段级的确权，代码标准行级代码的确权。

（2）数据建模管理

完成对执行标准的确定，并依据采购人数据仓库的建设要求，完成数仓分层管理、数仓建模管理、数仓数据管理等；完成全域数据中心库中关于标准库、主题库、标签库、专题库等的构建；基于不同指标库建设要求，根据基础数据模型，完成指标计算模型的构建管理，实现指标中心管理、指标计算模型管理等计算的管理要求。可基于逻辑模型生成物理模型，支持批量创建数据入湖集成任务管理；能基于主库完成数据追溯、血缘关系分析等。

（3）元数据管理

元数据是描述数据的数据，是高校数据的户口本和地图，是数据治理的核心推动力。元数据管理模块，用于盘点管理采购人数据资产信息，实现数据地图、数据血缘，驱动数据治理过程。基于对采购人结构化数据、非结构化数据，及各业务数据的采集，完成业务元数据、技术元数据、操作元数据的构建及管理；能实现元数据的采集管理、注册管理、运维管理等。

（4）主数据管理

主数据是在元数据背后的数据实体，是真实存储在各层级数据实体空间中的数据内容，在主数据中，根据高职院校行业特征，统一规范校级数据内容（包括标准库、主题层、专题库、指标库等）。

主数据管理为采购人提供来自权威数据源数据的高质量和统一性，实现数据流通的权威性、唯一性、便利性。主数据管理综合考量各个业务应用中的数据，识别其中的重复数据，匹配并合并。提供数据多级转送和缓存、全程跟踪、可靠性校验等功能，并实现数据安全、送达及时、管控方便的数据共享。包括完成主数据、主数据报告、主数据注册、主数据备份、主数据脱敏等管理。

（5）数据质量管理

数据质量管理旨在对数据库中的数据进行质量检测和监控，可以为不同的数据表自定义配置检测规则和检测周期，生成相应的质量检测结果，发现和解决数据问题，保证数据应用无后顾之忧。建立“谁产生、谁维护、谁负责”的数据质量监督评价机制，督促业务部门承担数据质量把关责任，确保源头数据真实、准确、完整、及时。

（6）治理监控中心

监控中心用于数据治理过程监控结果以图形化的形式对外展现，方便工作人员全面、直观了解数据治理全过程情况，及时发现数据治理过程中出现的异常。通过有效的数据统计与分析，发现数据治理过程中普遍存在的问题，从而有效的提前防范，保障数据的安全性。

（7）数据治理实施工作台

提供场景化数据治理的报告管理，实现以一个业务场景及需求为核心的相关数据的数据集成、数据质量、数据完整性等范畴的数据报告自动化生成。提供业务部门数据办事工作站，可接收数据治理、数据调研、数据申请审批等任务消息。

- 3.数据共享与开放

公共数据共享与开放平台能够提供全场景、高安全的数据资源开放与共享能力，围绕数据服务的“发布-申请-审核-开放-监控”流程，使数据资源管理体系化、流程化，减少沟通环节，提高数据服务效率，降低数据使用难度和管理成本。平台将数据按照数据集市的方式进行组织，并封装为数据接口，为采购人各部门提供各类业务、主题相关数据接口，利用并行计算能力帮助应用层完成计算密集型任务，计算模型可供多个应用共享，降低数据利用的技术门槛，为应用开发提供统一、标准的数据支持。

公共数据共享与开放平台可查看数据开放目录的数据总量、开放来源部门数、开放数据子类数、开放代码表数、开放代码项数，对数据子类能支持字段级及多种形成（ETL、API、离线文件等）的数据申请审核管理，对代码表提供多种形式（ETL、API、离线文件等）的数据申请审核管理，针对申请应用的管理员能实现应用成员管理及应用转交管理。

- 4.数据安全

全域数据中心的建设，数据安全是非常重要的一个方面，需要从数据的安全等级管理、完善的数据日志审计、数据备份和异地存储机制、数据审核权限分级、数据加密脱敏、黑白名单及数据访问控制、数据接口监控、接口管控管理、HTTPS证书管理等多层次、多方面综合进行设计，切实保障数据使用安全。

- 5.数据应用

站在采购人最终用户（师生、领导、院系部门等）角度，提供一系列数据服务类应用，具体需求根据现场调研结果细化调整，主要包含：

（1）个人数字档案

核心是为了构建个人信息库，解决面向个人的统一化信息查看、修订、申请、审核等管理，支撑个人“智能一表通”的各类应用；并能采集回溯各类填表数据内容。

教师部分，是通过对于教务、人事、一卡通、科研等业务管理系统的数据治理，将教职工分散在各系统内的数据（包括离线业务数据）通过数据中心进行整合与分析，为教师打造个人全量数据中心，面向教职工个人和院系、校领导双向开放。综合展示和统计分析教师在校的教学、科研、生活等多维信息，描述出教师特征画像，帮助采购人更好地了解教职工，综合达成对于提升采购人教学和科研水平的决策辅助目标，并给教职工快捷查询个人信息的服务提供便捷的统一入口。

学生部分，是通过对于教务、学工、一卡通、图书馆等业务管理系统的数据治理，将学生分散在各系统内的数据（包括离线业务数据）通过数据中心进行整合与分析，为学生打造个人全量数据中心、个性标签、行动轨迹等，面向学生个人和管理老师双向开放。综合展示和统计分析学生在校的学习、生活等多维信息，描述出学生特征画像，帮助采购人更好的了解、管理学生，综合达成对于学生的精细化管理，并提供给学生快捷查询个人信息的服务，为学生加强自我管理提供可靠便利的依赖。并为学生提供一体化画像展示与个人数字化服务（图书推荐、个人简历输出等）。

（2）智能一表通

智能一表通重点解决的是师生重复填表业务问题，通过数据治理，基于采购人实际业务，从实际使用出发，打通业务系统、共享库、填表业务之间的数据，提升数据质量，优化填报流程，实现填报工作的线上化、简洁化，让数据真正的发挥业务价值，减轻师生填报压力，提升采购人业务办理效率，更好地推进各部门信息化应用深度和广度。

借助“一表通”推进各部门信息化应用，提供业务报表的填报和流程审核，实现填报业务完全线上化；创建师生个人数据中心，实现数据与个人见面，并提供纠错与补录，实现个人数据的质量提升；实现数据中心与业务的打通，实现数据自动填充与回收，减少师生报表填报工作，极大方便广大师生。

师生可以通过个人信息门户的“填表中心”或钉钉入口来实现表单的填写，根据采购人具体需求确定需要完成的填报事项具体数量不超过20个；支持PC端和移动端。

（3）智治一块屏（领导驾驶舱）

聚焦采购人办学和“双高”建设综合指标，利用数据筛选、统计、分析、挖掘等手段，建立有效的数据模型和分析模型，建设“校园智治一块屏”，集中展示采购人实时校情，形成集综合指挥、关联分析、趋势预测、研判预警、动态展示、综合应用等功能的领导驾驶舱，形成“采购人智治一张图”系统。

（4）学生成长成才账户（一期）

学生“成长成才”账户旨在通过数字化手段打通采购人教务、学工、团委等部门系统数据，辅以学生日常行为、消费、上网、图书借阅、门禁、视频安防等数据和校外政务相关数据，通过一体化和智能化方式量化学生“五育”表现，实现“五育”的可感知、可量化、可展示、可评估、可应用，提升人才培养质量，探索一条可操作、可计算、可验证的人才培养路径。

成立专家智囊团提供学生成长成才账户咨询服务，并协助采购人完成相关工作。

一期建设内容可根据采购人现有数据情况再做调整。

- 6.其他

（1）移动端功能

通过微信、钉钉等平台向师生用户提供移动端的常用服务。

（2）项目实施要求

★1）在项目实施阶段，要求供应商确保至少同时有4名具有同类项目实施经验的技术人员在采购人现场驻场实施。根据项目实施节点的实际要求，人员可做适当增加。需提供完整的驻场排班表，采购方将依照排班表对驻场人员到场情况进行考勤。驻场期间该技术人员上述工作产生的费用由成交供应商承担，同时采购方也不承担与该技术人员有关的任何工资津贴、薪酬、补助等支出。对缺勤超过1/4的，采购方将扣除履约保证金并有权终止项目。

2）供应商须根据采购要求提供项目技术实施方案。

3）服务期内，本项目如需满足信创政策及上级指令性要求的，供应商需配合做好国产化终端适配工作。

服务期内，如有需要，供应商需配合采购人实现与省教育厅教育魔方的对接工作。

（3）提交的成果和知识产权

1）提交的成果

在软件开发过程中，供应商应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，确保技术资料的一致性和完整性，并分阶段按时提交。

A．需求调研：《项目开发计划》《项目可行性方案》

B．系统开发：《技术实施方案》《数据治理方案》

C．软件测试：《软件系统测试报告》《操作手册》

D．系统验收：《项目总结报告》《用户报告》《培训记录》《合同对照表》

其他文档包括但不仅限于：《校本数据标准》《校本数据中心建设指南》《数据分类分级标准》《学生成长成才账户核算与评价指南》《衢州职业技术学院数据资产盘点报告》《衢州职业技术学院数据资源U/C矩阵》和《衢州职业技术学院数据流向方案》《衢州职业技术学院数据采集方案》《衢州职业技术学院数据交换服务和数据库管理规范》《衢州职业技术学院数据质量提升方案》《衢州职业技术学院数据共享需求》《衢州职业技术学院数据安全方案》《衢州职业技术学院数据大屏需求》《衢州职业技术学院角色与场景管理工作台需求》《衢州职业技术学院教职工个人信息管理驾驶舱需求》《衢州职业技术学院学生个人信息管理驾驶舱需求》《衢州职业技术学院师生数据在线填报需求》等

2）知识产权

在本项目软件开发过程中所产生的成果（包括技术资料和文件）的知识产权采购人独享，共性技术双方共享。

（4）服务要求

本项目对于服务提出的如下基本要求，须在应标响应文件中体现：

1）项目实施和维护期间，项目研发人员应相对固定，并有专人负责；如人员确需变动，需提出书面申请并经用户方确认；

2）维护服务：系统投入运行后设有专人保障系统运行；

3）售后服务：供应商应提供自终验后三年的免费维护服务，在系统正常投入运行时，如涉及到方案的调整，供应商应在一周内提出建议方案，修改费用视修改工作量大小由双方协商解决；

4）培训服务：在项目周期内为采购人系统管理人员提供和使用人技术培训，直至系统管理人员和使用人掌握，具体培训时间和地点由双方协商决定。

（5）项目进度要求

1）合同签订后的1个月内，完成基础平台调试部署和需求调研。

2）合同签订后的3个月内，完成平台对接及开发工作，平台进入试运行。

3）平台上线试运行1个月后进行项目初验，初验1个月后进行项目终验。

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点            并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1. 平台上线试运行1个月(如遇暑假或寒假则顺延)，运行状况良好，由供应商提出初验申请。供应商应在初验一个月之内按初验提出意见完成整改，经整改完善后可再提出终验申请。

2.所有服务安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有服务应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的服务标准，且不低于乙方所提供样品的服务标准。若在验收过程中甲方对产品服务有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额2.5%的履约保证金或保函。履约保证金在项目验收完毕后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函，甲方在收到乙方出具保函的7个工作日内支付合同金额40%预付款。

3.项目验收合格后支付剩余的60%合同款。

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期25日不能交付的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：响应文件封面及封口格式

响应文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2022-016

项目名称：全域数据中心（一期）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：投标人资格声明

投标人资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是磋商人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与磋商人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：竞争性磋商函

竞争性磋商函

致：衢州职业技术学院

(投标人单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织全域数据中心（一期）项目（编号为QZYCG2022-016）磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1．提供磋商须知规定的全部响应文件。

2．响应文件有效期为        天。

3．投标人已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商须知的各项要求。

4．若成交，供应商将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5．同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：                 日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标人全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表名称）为全权代表，参加全域数据中心（一期）项目编号：QZYCG2022-016磋商，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二二年    月    日

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 服务或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 服务名称 | 采购技术参数 | 响应品牌和型号及响应参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的规格、技术参数偏离表中与磋商文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受磋商文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2022-016         项目名称：全域数据中心（一期）

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全域数据中心（一期） |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：服务清单及报价明细表

服务清单及报价明细表

项项目编号：QZYCG2022-016                项目名称：全域数据中心（一期）

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据源管理 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 数据集成 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 集成监控中心 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 数据标准管理 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 数据建模管理 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 元数据管理 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 主数据管理 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 数据质量管理 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 治理监控中心 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 数据资产目录及审核管理 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 智能一表通 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 智治一块屏（领导驾驶舱） | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 学生成长成才账户（一期） | 套 | 1 |  |  |
| 合 计（大写：人民币） |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本函为中小企业提供。

2.产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

1．监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十二：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

# 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

- 本项目采用综合评分法，不保证最低价中标。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者投标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点后2位。

- 二、评审内容及评审标准

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 10分 | 报价分 | 10 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价。投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（10%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 履约能力 29分 | 业绩情况 | 1 | 投标人提供自2019年4月1日（以合同签订时间为准）以来高校同类（数据中心或数据中台）项目业绩案例，提供4项及以上的得1分，其他的按“提供项数/4”计算得分。（需提供合同以及验收报告复印件） |
|  | 投标人信誉 | 10 | 1.投标人具有软件成熟度CMMI3认证证书得2分，CMMI4认证证书得3分，CMMI5认证证书得4分，其他不得分； 2.投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，达到二级及以上的得3分,三级得2分，其他不得分； 3.投标人具有信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、省级机构颁发的“专精特新”企业证书，每提供1个得1分，满分为3分。 注：需提供上述有效期内证书复印件，否则不得分。 |
|  | 项目经理资质 | 4 | 项目经理素质情况： 1.应具有五年以上相关工作经验，如不满足本项目不得分； 2.具有信息系统项目管理师证书的得2分； 3.同时具有系统架构设计师证书、系统规划与管理师证书、系统分析师证书、信息安全人员证书、PMP证书中的两项及以上证书的得2分，只具备其中1项证书的得1分，不提供不得分。 注：需提供上述有效期内证书复印件，人员需提供投标截止前三个月投标人本单位社保证明，非投标人本单位人员或无社保证明不得分。 |
|  | 驻场负责人资质 | 5 | 驻场负责人素质情况： 1.应具有五年以上相关工作经验，如不满足本项目不得分； 2.具有OCM证书的得1分； 3.具有系统规划与管理师证书或信息系统项目管理师证书得3分； 4.具有系统架构设计师证书、系统分析师证书、PMP证书、大数据分析师证书的，每提供1个得0.5分，满分为1分。 注：需提供上述有效期内证书复印件，人员需提供投标截止前三个月投标人本单位社保证明，非投标人本单位人员或无本单位社保证明不得分。 |
|  | 其他驻场人员 | 6 | 其他驻场人员素质情况 1.应具有两年以上相关工作经验，如不满足本项目不得分； 2.其他驻场人员具有中级及以上计算机软件或信息系统专业技术资格考试证书的，每提供一个得2分，满分为4分； 3.具有软件测试工程师证书、信息安全专业人员证书、OCM证书、OCP证书、ITIL(IT基础架构库)证书、大数据分析师证书的，每提供1个得0.5分，满分为2分。 注：需提供以往驻场服务经验证明材料和上述有效期内证书复印件，人员需提供投标截止前三个月投标人本单位社保证明，非投标人本单位人员或无本单位社保证明不得分。 |
|  | 服务保障及承诺 | 3 | 1.售后服务响应时间小于等于0.5小时的得1分，大于0.5小时且小于2小时的得0.5分，大于等于2小时不得分； 2.提供工程师的现场服务，在接到报修后，4小时内达到现场的得2分，大于4小时且小于8小时的得1分，大于等于8小时不得分。 |
| 技术服务水平61分 | 技术方案 | 30 | 投标人对 “详细技术需求”进行逐条响应，完全满足技术响应情况的得满分30分。 标注“★”的技术指标（共6项），每有1项负偏离则扣3分，标注“★”的技术指标参数项超过3项负偏离，本项不得分。 注：投标人须提供技术应答表，无应答表得0分。技术应答表必须在引用本磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。 |
|  |  | 5 | 提供项目实施方案，内容包括实施进度计划、组织机构和分工安排、项目过程各阶段划分和控制、项目实施全过程。 方案科学，可行性强的得3－5分，方案较科学，可行性较强的得1-3分，方案不科学，可行性不强的得0分。 |
|  |  | 2 | 提供培训方案，内容包括培训策略、培训方式、培训工作组织、培训计划。 方案科学，可行性强的得1－2分，方案较科学，可行性较强的得0-1分，方案不科学，可行性不强的得0分。 |
|  |  | 2 | 整体架构是否科学合理，具有一定的前瞻性，充分考虑用户实际使用需求；技术路线先进、可行、软件系统结构合理，整体技术解决方案对系统功能需求的满足度高，能清晰描述选型依据、业务架构、逻辑架构、技术架构、物理架构、数据架构和技术路线。提供对此次平台建设的系统架构设计图包括：逻辑架构图、部署架构图、运行架构图、网络架构图。根据各投标人的情况综合评价，0-1分。 投标人根据采购人本次建设的项目内容和实际需求，阐述整体投标方案的优势内容或创新想法，并提供相应截图证明，评标专家根据其合理性、可行性综合评分，0-1分 |
|  | 典型案例的基础平台现场演示，时间20分钟。 | 20 | 评标委员会根据各投标人的方案演示情况（方案演示需覆盖本次采购内容，以真实系统演示，全部演示时间控制在20分钟以内，演示所需软硬件等资源，各投标人自行准备。），实际响应程度由专家独立进行评审，最高20分。不提供现场演示的该项得0分。 投标人需将以上时长不超过20分钟的演示视频以mp4格式存储于U盘，演示U盘可以EMS或顺丰邮寄形式在投标文件提交截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、投标人名称并加盖公章，未按磋商文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由投标人自行承担。演示时间超过20分钟部分不得分。 1.数据集成能力演示6分 （1）由采购人提供一张表（记录数超过5万条），实现实时同步能力。增删改该表数据，观察目标表数据实时变化情况；2分 （2）演示数据流同步统计信息，在当前同步任务执行后，查看表更新数量、变动行数量、更新时间等信息；2分 （3）演示数据集成链路实时整体情况，根据数据源可查看相关数据链路情况，数据链路可以下钻，点击一数据集成链路，可以显示这一链路的数据集成详细情况，包括该链路包含的交换任务信息，源数据库、目标数据库、任务或接口名称等。2分 2.数据治理功能演示10分 （1）演示数据清洗能力，治理平台端通过拖拽式拉线对应清洗规则，集成工具运行后，实际展示一张表的清洗结果；3分 （2）数据集成，支持ETL、API、离线数据采集等多种形式；支持存储过程数据同步；ETL任务调度配置，支持图形化操作页面，支持串形、并行的构建；2分 （3）演示数据“一数一源”线上处理流程，包含线上下发数据认领任务，部门字段级认领数据、代码行级认领数据，支持两级审批；2分 （4）演示指标支持图形化及在线SQL两种构建指标方法，支持图形设计一键转换为SQL语句；1分 （5）以一个实际案例展示指标生成配置项，包含系数、单字段计算、指标生成预览结果等；1分 （6）演示数据质量分析，支持自定义规则模板配置，支持检测方案配置，可生成各来源部门图形化的检测报告，支持在线实时查看数据检测明细。1分 3.数据共享与开放演示4分 （1）演示图形化申请数据接口过程，支持基于数据模型及数据目录要求无代码式配置发布整个数据接口；支持针对申请应用的管理员，能实现应用成员管理及应用转交管理；2分 （2）演示数据接口，支持接口开放周期、IP限制、频次限制、字段级联合审批权限能力、字段级加密设置。2分 |
|  | 其他实质性优惠和承诺情况 | 2 | 1.根据采购人智慧校园建设目标，或根据采购人数字化改革场景和管理需要，投标人给予采购人额外实质性的服务内容得1分； 2.给予其他实质性优惠措施或承诺的得1分，给予的上述内容无实质性的或未体现相关内容不得分。 |